**与原计划相比**

我们最开始我们要实现的功能有：

1.用户在线注册和登录：用于用户的登录和注册。

3.职位管理：包括职系划分、序列划分、层级划分、岗位划分与任职标准。

4.部门管理：管理部门内的事务，同时各个部门也要协调统一。

5.员工管理：管理员工的一些基本信息

6.工资管理：对每个员工的工资信息进行统计。

7.个人中心：员工可以在个人中心修改个人信息等等。，但是由于时间和精力有限，最终我们并没有全部完成。

最后，我们实现了登录系统模块、功能管理模块、工资管理模块，功能管理模块里面包括部门管理、员工管理、工资管理。

与原计划相比，我们本应6.3号完成所有项目的调试与运行，但是6.13号时我们才完成了除个人中心外的其他模块的设计，所以最终没有时间完成个人中心模块。如下图所示：

图表, 折线图

描述已自动生成

**总结**

最后，虽然项目基本上达到了预期的目的，但是，反思整个项目的需求提出、分析、计划、设计、实施、测试的各个环节，我们也都有不足之处，也由于时间的不充足，我们有一个模块没能完成。但经过这次的项目，我们从中也收获很多，前期我们一定要制定好计划和分工明确，这样才能在后期不手忙脚乱。前期对后期影响实在太大了，如果前期做不好会特别耽误时间，我们这次就是在前期上面吃了亏，但我们也吸取教训，争取在下次小组任务中好好发挥。